Информация

о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия
«Аудит закупок на капитальный ремонт МБОУ СОШ №22 по адресу:                         г. Новочеркасск, ул. Калинина, 27» за 2024 год –1 квартал 2025 года.
При расчете НМЦК допущена арифметическая ошибка, что повлекло необоснованное увеличение стоимости контракта.

График выполнения строительно-монтажных работ, составлен с нарушением утвержденной  Методики.
В нарушение Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации в реестр контрактов не включена информация о платежных поручениях.
  По результатам выборочных контрольных обмеров установлены факты завышения стоимости выполненных работ, связанные с несоответствием выполненных объемов и видов работ, принятых и оплаченных заказчиком.
Департаментом  строительства и городского развития  Администрации города Новочеркасска  не представлены первичные документы, подтверждающие ведение авторского надзора  и строительного контроля за проведением  капитального ремонта МБОУ СОШ №22 на работы  по перевозке грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, что повлекло неподтвержденные расходы. 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес Департамента строительства и городского развития  Администрации города Новочеркасска направлено заключение для устранения выявленных нарушений,  рекомендовано принять меры по возврату в бюджет денежных средств, усилить контроль за качеством принимаемой исполнительной документации и сроками проведения работ. 
Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
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